|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의록 | | | | | | | | | | |
| **회의제목** | 차량 데이터 수집 팀 업무 할당 | | | | | | | | | |
| **일 시** | 2018년 9월 12일(15:40 ~ 16:20) | | | | | **장 소** | 성수센터 10층 회의실 | | | |
| **참 석 자** | **소속** | | **직급** | **성명** | | **소속** | **직급** | | **성명** | |
| KCC정보통신 | | 차장 | 이승환 | | KCC정보통신 | 과장 | | 박지훈 | |
| KCC정보통신 | | 인턴 | 김지윤 | | KCC정보통신 | 인턴 | | 이다솔 | |
|  | |  |  | |  |  | |  | |
|  | |  |  | |  |  | |  | |
|  | |  |  | |  |  | |  | |
| **주 요 내 용** | | | | | | | | | | **비고** |
| **회의안건** | 차량 샘플데이터를 생성할 시뮬레이터 개발 계획 | | | | | | | | |  |
| **회의내용** | [개발 계획]  1. 다량의 차량 샘플데이터를 생성하기 위한 시뮬레이터 개발 필요  2. 개발 기간은 2달로 하며 범위 및 일정은 기간에 맞게 설정하여 진행  4. 개발언어 및 프레임워크 등은 개발팀에서 선정  5. 단말기 등록 및 테스트 데이터 생성 관련하여 SKT의 협조가 필요 할 수 있음  6. 필수 기능   * 데이터 설정 화면은 웹으로 표시 * 차량/단말기 등록 * 실시간 데이터 및 trip 단위 데이터 생성   7. 추가 기능   * 급가속, 급정거 등의 이벤트 횟수를 지정하여 데이터 생성   8. 기타   * 멀티쓰레드 프로그래밍 필요 (WAS 사용 추천)   [향후 일정]   * 분석 후 일정을 계획하여 최대한 빠른 시일 내에 보고 * SKT 측에 OBD 테스트 단말 등록 및 테스트 데이터 생성 관련 협조 요청 | | | | | | | | |  |
| **KCC정보통신** | | | | |  | | | | | |
| **승인자** | | **박지훈** | | | **승인자** | | |  | | |
| **승인일** | | **2018년 9월 12일** | | | **승인일** | | |  | | |