|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의록 | | | | | | | | | | |
| **회의제목** | 차량 데이터 수집 팀 업무 회의 | | | | | | | | | |
| **일 시** | 2018년 9월 17일(15:00 ~ 16:20) | | | | | **장 소** | 성수센터 10층 회의실 | | | |
| **참 석 자** | **소속** | | **직급** | **성명** | | **소속** | **직급** | | **성명** | |
| KCC정보통신 | | 선임 | 박지훈 | | KCC정보통신 | 인턴 | | 이다솔 | |
| KCC정보통신 | | 인턴 | 김지윤 | |  |  | |  | |
|  | |  |  | |  |  | |  | |
|  | |  |  | |  |  | |  | |
|  | |  |  | |  |  | |  | |
| **주 요 내 용** | | | | | | | | | | **비고** |
| **회의안건** | 시뮬레이터 개발 아키텍처 최종 선정, 기능 스펙 초안 수정 | | | | | | | | |  |
| **회의내용** | 1. 개발 아키텍처  - Java SpringBoot로 최종 결정  2. 기능 스펙  - 초안 작성 후 1차 리뷰 종료  [향후 일정]  1. 인턴 공통   * Java SpringBoot 공부   - 주제 : Java SpringBoot로 게시판 만들기  - 기한 : 2018.09.19(수)까지  2. 박지훈 과장님  - SmartFleet API 연구  3. 차량 데이터 수집 팀 공통   * 2018.09.20(목)   - Java SpringBoot 게시판 리뷰  - 기능 스펙 수정안 작성 | | | | | | | | |  |
| **KCC정보통신** | | | | |  | | | | | |
| **승인자** | |  | | | **승인자** | | |  | | |
| **승인일** | |  | | | **승인일** | | |  | | |