|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의록 | | | | | | | | | | |
| **회의제목** | 차량 데이터 수집 팀 업무 회의 | | | | | | | | | |
| **일 시** | 2018년 10월 5일(16:20 ~ 17:00) | | | | | **장 소** | 9층 회의실 | | | |
| **참 석 자** | **소속** | | **직급** | **성명** | | **소속** | **직급** | | **성명** | |
| KCC정보통신 | | 선임 | 박지훈 | | KCC정보통신 | 인턴 | | 이다솔 | |
| KCC정보통신 | | 인턴 | 김지윤 | |  |  | |  | |
|  | |  |  | |  |  | |  | |
|  | |  |  | |  |  | |  | |
|  | |  |  | |  |  | |  | |
| **주 요 내 용** | | | | | | | | | | **비고** |
| **회의안건** | 업무 분담 | | | | | | | | |  |
| **회의내용** | 1. 김지윤 인턴  \* 기능 목록 작성한 것 수정  - 목록 : 차량, 센서, 이력, 사용자, 회사, 관리자 등  - 차량 등록도 등록, 조회, 수정, 삭제 등 세분화  2. 이다솔 인턴  \* API 목록 작성한 것 수정  - 개발단에서 사용하는 것은 모두 제공  - Trip 객체의 사용자ID, 회사ID 등은 임의의 값 사용  3. 인턴 공통  \* 시퀀스 다이어그램 그려보기  \* Smartfleet 사이트 참조하여 각 문서 수정할 것  [향후 일정]  - 다음 주 : 화면 설계서, 테스트 계획서, 프로그램 명세서 작성 | | | | | | | | |  |
| **KCC정보통신** | | | | |  | | | | | |
| **승인자** | |  | | | **승인자** | | |  | | |
| **승인일** | |  | | | **승인일** | | |  | | |