|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의록 | | | | | | | | | | |
| **회의제목** | 차량 데이터 수집 팀 업무 회의 | | | | | | | | | |
| **일 시** | 2018년 10월 22일(17:00 ~ 18:00) | | | | | **장 소** | 7층 회의실2 | | | |
| **참 석 자** | **소속** | | **직급** | **성명** | | **소속** | **직급** | | **성명** | |
| KCC정보통신 | | 책임 | 이승환 | | KCC정보통신 | 선임 | | 박지훈 | |
| KCC정보통신 | | 인턴 | 이다솔 | | KCC정보통신 | 인턴 | | 최미리 | |
| KCC정보통신 | | 인턴 | 김지영 | | KCC정보통신 | 인턴 | | 신지영 | |
| KCC정보통신 | | 인턴 | 김지윤 | |  |  | |  | |
|  | |  |  | |  |  | |  | |
| **주 요 내 용** | | | | | | | | | | **비고** |
| **회의안건** | 업무 확인 및 추후 일정 논의 | | | | | | | | |  |
| **회의내용** | [변경 사항]  1. 시뮬레이터 팀 구성 변경  - 최미리, 김지영, 신지영 인턴 합류  2. 기능 구현 내용 변경  - 시뮬레이터 생성 데이터 전송에 SK telecom‘SmartFleet’사용  - 인원 추가에 따라 기능 확장 (상세사항은 추후 논의)  [향후 일정]  1. 인턴 공통  \* 10.23 ~ 10.29 (1주) : 분석  - SmartFleet API 中 사용할 API, 구현 아이디어, 시나리오, 개발환경  등에 대한 <분석 문서> 작성  - 양식 자유  \* 10.30 ~ 11.05 (1주) : 설계  - input, output, 구조, 정상 작동 프로세스에 대한 <설계 문서> 작성  - <테스트 계획서> 작성  \* 11.06 ~ 11.26 (3주) : 구현  - 기능 목록 및 업무 배정  ① 로그인, 가상 차량 생성 : 신지영  ② 가상 단말기 등록 및 차량 매핑 : 김지윤  ③ 가상 Trip 생성 : 김지영, 이다솔  ④ 생성된 이력 관리 화면 구현 : 최미리  - 구현 후 단위 테스트 완료  \* 11.27 ~ 11.30 : 통합 테스트  - <테스트 결과서> 작성  \* 12.03 ~ 12.14 : 보완 및 발표  2. 최미리 인턴  \* <개발환경 세팅 가이드 문서> 작성  [기타 전달사항]  \* 회의록 작성  - 신지영, 김지윤, 김지영, 이다솔, 최미리의 순서로 작성  \* 용어사전 작성  - 프로젝트에서 사용되는 용어 중, 혼용될 수 있는 용어에 대한  명확한 정의를 서술한 <용어사전> 작성 | | | | | | | | |  |
| **KCC정보통신** | | | | |  | | | | | |
| **승인자** | |  | | | **승인자** | | |  | | |
| **승인일** | |  | | | **승인일** | | |  | | |