## Slide 1
KCC정보통신 ICT인턴십 프로젝트
운전면허증
자동 인식 시스템
Driver’s License Automatic Recognition System
김지윤 인턴
상명대학교
김지영 인턴
덕성여자대학교
최미리 인턴
상명대학교
신지영 인턴
용인대학교
이다솔 인턴
세종대학교

## Slide 2
I N D E X
Driver’s License Automatic Recognition System
1. 프로젝트 개요
2. 팀 구성
3. 시스템 구성
4. 개발 환경
5. 개발 범위
6. 개발 일정
7. 관리 방안

## Slide 3
1. 프로젝트 개요
운전면허증
자동 인식 시스템
Driver’s License Automatic Recognition System
Why?
렌터카 서비스 제공 시 고객 신분 확인 과정의
번거로움을 해결하기 위함
Concept
OCR 기능을 활용한
운전면허증 자동 인식 시스템
Goal
추후 정보기술연구소의 프로젝트에 적용될 수 있는 시스템 개발

## Slide 4
2. 팀 구성
ICT인턴십
김지영
김지윤
최미리
이다솔
신지영
ICT 인턴
웹 개발
UI
운전면허정보
인증 기능
ICT 인턴
ICT 인턴
ICT 인턴
ICT 인턴
웹 개발
OCR 기능
(MS Azure)
웹 개발
OCR 기능
(MS Azure)
어플 개발
Custom Camera
어플 개발
이미지
전처리 & 전송

## Slide 5
3. 시스템 구성
Web App
Native App
Text
MS Azure
‘Computer Vision API’
도로교통공사
‘운전면허증 자동검증시스템 API’
Text
Result

## Slide 6
4. 개발 환경
Native App 개발
Web App 개발
+

## Slide 7
5. 개발 범위
카메라 촬영을 이용한 운전면허증 이미지 업로딩
이미지에서 운전면허증 정보 추출
MS Azure Computer Vision API를 이용해
이미지에서 Text 추출
검증에 필요한 정보만을 판별하여 추출
운전면허정보 진위여부 검증
도로교통공단 운전면허정보 자동 검증 API를 이용해
운전면허증의 진위여부를 판별
1
2
3

## Slide 8
구 분 | 내 용 | 수 행 기 간 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 10월 |  | 11월 |  |  |  |  |  |  |  | 12월 |  |  | 
 |  | 5주 |  | 1주 |  | 2주 |  | 3주 |  | 4주 |  | 1주 |  | 2주 | 
 |  | 10.29-11.02 |  | 11.05-11.09 |  | 11.12-11.16 |  | 11.19-11.23 |  | 11.26-11.30 |  | 12.03-12.07 |  | 12.10-12.14 | 
분 석 | 필요 기능, 개발 방법 및 환경 분석 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 계획서 작성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
설 계 | 기능목록, 기능스펙, UI 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
구 현 | 어플 UI 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 세부 기능 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 단위 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
테스트 | 통합 테스트 및 보완 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
종 료 | 최종 보고서 작성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 최종 발표 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6. 개발 일정

## Slide 9
형상 관리
프로젝트 관리
Jira Software
이슈 & 프로젝트 트래킹
의사소통
Git
분산 버전 관리 시스템
Mattermost
회의 도구
문서 관리
Confluence
산출물 관리 도구
7. 관리 방안

## Slide 10
감사합니다.